Phần 1. Điền bảng MoSCoW

| STT | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Thiếu hạng mục này, ứng dụng có thể tiếp tục thu sai tiền khách, gây thiệt hại và mất uy tín. Đây là yêu cầu bắt buộc phải xử lý trước khi phát hành bản mới. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng cốt lõi của chương trình Tháng khuyến mãi. Nếu không có chức năng này, khách hàng không thể sử dụng mã ưu đãi, khiến mục tiêu chính của đợt phát hành không đạt được. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Could | Khách hàng vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt nên chưa bắt buộc phải có ví RikkeiPay trong bản phát hành này. Có thêm ví sẽ tăng sự tiện lợi, nhưng có thể chuyển sang bản sau. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước | Won't | Chức năng này không cần thiết cho chương trình khuyến mãi, đồng thời đội chưa thống nhất được cách triển khai. Nhóm quyết định không thực hiện trong bản phát hành lần này và thông báo rõ cho các bên liên quan. |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Chăm sóc khách hàng muốn chức năng này là Must, nhưng khách vẫn có thể liên hệ tài xế bằng điện thoại. Vì vậy, chat chưa phải điều kiện bắt buộc để phát hành bản mới và có thể phát triển sau. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Should | Giao diện đẹp giúp chương trình nổi bật và thu hút khách hàng, nhưng thiếu nó ứng dụng vẫn phát hành được và khách vẫn sử dụng mã khuyến mãi. Marketing mong muốn có chức năng này, nhưng không thể chỉ vì phù hợp với dịp khuyến mãi mà xếp thành Must. |

Lưu ý: Nhãn MoSCoW chỉ áp dụng cho bản phát hành cuối Sprint tới, không có nghĩa hạng mục đó sẽ luôn giữ nguyên nhãn trong tương lai.

Phần 2. Khi tình hình thay đổi

(a) Giữa Sprint, đội bị chậm 2 ngày và phải bỏ bớt việc

Đội nên bỏ các hạng mục Could trước, gồm #3 (ví RikkeiPay) và #5 (chat với tài xế), sau đó cân nhắc bỏ #6 (giao diện trang trí) nếu vẫn chưa đủ thời gian. Đội phải giữ #1 và #2 đến cùng vì đây là các chức năng Must: sửa lỗi thu sai tiền và bảo đảm chương trình khuyến mãi hoạt động đúng mục tiêu. Hạng mục #4 đã được thống nhất là Won't nên không đưa vào phạm vi Sprint này.

(b) Công ty quyết định từ bản mới này tài xế không nhận tiền mặt nữa

Nhãn của #3 đổi từ Could thành Must, vì ví RikkeiPay trở thành phương thức thanh toán cần thiết để khách hàng hoàn tất chuyến đi. Khi không còn lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt, thiếu ví điện tử đồng nghĩa khách không thể thanh toán theo chính sách mới, khiến bản phát hành không đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

Kết luận: MoSCoW giúp Đức (Product Owner) ưu tiên công việc theo mức độ cần thiết của bản phát hành, thay vì theo mong muốn riêng của từng bộ phận. Lan (Scrum Master) nên hỗ trợ đội làm rõ tác động thực tế, thống nhất phạm vi và xem xét lại nhãn khi điều kiện kinh doanh thay đổi.